18.06.2009     67/4-гд

Об отчете о выполнении

«Комплексной программы по формированию

рынка доступного жилья и обеспечению

комфортных условий проживания населения

ЗАТО г. Саров Нижегородской области

на 2006-2010 годы» за 2008 год

Заслушав отчет Администрации (исх. №01-18/1508 от 02.06.2009) о выполнении «Комплексной программы по формированию рынка доступного жилья и обеспечению комфортных условий проживания населения ЗАТО г. Саров Нижегородской области на 2006-2010 годы», утвержденной решением городской Думы от 24.11.2005 № 156/4-гд (в редакции решения от 18.12.2008 № 126/4-гд), за 2008 год, городская Дума

решила:

Отчет о выполнении «Комплексной программы по формированию рынка доступного жилья и обеспечению комфортных условий проживания населения ЗАТО г. Саров Нижегородской области на 2006-2010 годы» за 2008 год принять к сведению (прилагается).

Глава города 									        А.Г.Орлов

Приложение

к решению городской Думы

от 18.06.2009 № 67/4-гд

ОТЧЕТ

о выполнении «Комплексной программы по формированию рынка доступного жилья и обеспечению комфортных условий проживания населения ЗАТО г. Саров Нижегородской области на 2006-2010 годы»

за 2008 год

1.1. Цель программы

Основная цель программы - комплексное решение задач по устойчивому функционированию и развитию городского рынка жилья и создание условий для расширения возможностей населения в улучшении своих жилищных условий за счет объединения собственных средств, бюджетных средств, ипотечных кредитов или рассрочек оплаты банков и коммерческих инвесторов.

1.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.2.1. В области обеспечения доступности жилья:

- развитие эффективного рынка жилья и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность жилья для граждан;

- внедрение в практику различных программ ипотечного кредитования, реализуемых на федеральном и областном уровнях, позволяющих увеличить платежеспособность населения;

- выделение средств из муниципального бюджета на предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат на погашение части процентной ставки по рыночным ипотечным кредитам, на выкуп закладных, выданных на льготных условиях;

- привлечение инвестиций и расширение объемов жилищного строительства;

- ликвидация муниципального ветхого фонда.

1.2.2. В области жилищного строительства:

- своевременно подготавливать и предоставлять на конкурсной основе земельные участки под жилищное строительство;

- добиваться обеспечения стабильного ежегодного ввода жилья в объеме не менее 20 тыс. кв.м. общей площади;

- способствовать увеличению объемов индивидуального жилищного строительства;

- при застройке территорий создавать современную городскую инфраструктуру;

2.1. Тактические цели программы:

- Выделение средств из муниципального бюджета на участие в федеральной программе «Молодая семья»;

- Организация процесса рефинансирования (выкупа закладных) на основе муниципальных стандартов, предъявляемых к участникам программы ипотечного жилищного кредитования населения;

- Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат на приобретение жилья;

- Расширение жилищного муниципального фонда для предоставления жилья по социальному найму отдельным категориям граждан;

- Привлечение инвестиций в строительство.

  - Областная программа «Молодая семья в рамках ФЦП «ЖИЛИЩЕ»

| Показатели | 2006-2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество молодых семей, получающих жилье - всего | 251 | 225 | 210 | 210 | 896 |
| 2. Ввод жилья для участников подпрограммы - всего, кв. м. | 13554 | 5 616 | 5 616 | 5 616 | 30402 |
| 3. Финансирование жилищного строительства по подпрограмме, тыс. руб. | 298472,58 | 144893 | 157248 | 168480 | 769093,58 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 25744,83 | 14489 | 15725 | 16848 | 72806,83 |
| - областной бюджет | 57874,85 | 21734 | 23587 | 25272 | 128467,85 |
| - местный бюджет | 28307,54 | 21734 | 23587 | 25272 | 98900,54 |
| - частные инвестиции | 186545,36 | 86936 | 94349 | 101088 | 468918,36 |

Анализ реализации за 2006-2008 годы

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. Количество молодых семей, получающих жилье - всего | 89 | 151 | 84 | 100 | 210 | 52 |
| 2. Ввод жилья для участников подпрограммы - всего, кв. м. | 4 806 | 8154 | 4 536 | 5400 | 5 616 | 2808 |
| 3. Финансирование жилищного строительства по подпрограмме, тыс. руб. | 72 372 | 122788 | 72 305 | 124976,4 | 144893 | 99356,33 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 6 728 | 12952 | 6 350 | 12792,48 | 14489 | 23972,6 |
| - средства области | 11 071 | 37913 | 10 991 | 19961,54 | 21734 | 6072,57 |
| - местные средства | 11 071 | 11 071 | 10 991 | 17236,54 | 21734 | 13713 |
| - частные инвестиции | 43 501 | 60852 | 43 973 | 74985,84 | 86936 | 55598 |

|  | Свидетельства 2006 года | Свидетельства 2007 года | Свидетельства 2008 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во семей Получено Реализовано % реализации | 151 114 75,5% | 100 82 85,4% | 52 49 94% |
| Стоимость приобретенного жилья | 121.107,424 тыс.рублей | 104.758,568 тыс.рублей | 73.550 тыс.рублей |
| Ипотечные кредиты | 37.741,309 тыс.рублей | 48.978,592 тыс.рублей | 26.191 тыс.рублей |
| Метраж приобретенного жилья | 4727,77 кв.м | 3624,05 кв.м | 2233 кв.м |
| Примечание | Срок действия свидетельств до 29.09.2007 | Срок действия свидетельств до 22.08.2008 | Срок действия свидетельств до 11.04.2009. |

#### За период с 15.06.2006 по 31.12.2008 всего подано 833 заявления на участие в программе.

#### Структура семей, получивших свидетельства в 2006-2008 годах

| год | Всего семей | Семья из 5 человек | Семья из 4х человек | Семья из 3х человек | Семья из 2х человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 151 | 2 | 20 | 86 | 43 |
| 2007 | 100 | - | 5 | 65 | 30 |
| 2008 | 52 | - | 11 | 32 | 9 |

По состоянию на 31.12.2008 год 225 семей реализовали свидетельства 2006-2008 годов о праве на получение субсидии.

3.2. Целевая муниципальная программа по предоставлению безвозмездных субсидий для покупки (строительства) жилья

| № | Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства бюджета, млн. руб. | 13 | 15 | 22 | 15 | 24 | 89 |
| 2 | Средства граждан, млн. руб. | 66,6 | 45,4 | 78 | 70 | 86,7 | 346,7 |
| 3 | Количество семей - участников программы | 93 | 40 | 65 | 45 | 53 | 296 |

| № | Наименование | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Средства бюджета, млн. руб. (процент выполнения) | 10 | 13 (130%) | 15 | 14,954 (99,7%) | 22 | 20,972 (95,3%) |
| 2 | Средства граждан, млн. руб. | 34,8 | 66,631 | 45,4 | 40,5 | 78 | 59,203 |
| 3 | Количество семей-участников программы (процент выполнения) | 75 | 93 (124%) | 40 | 50 (125%) | 65 | 62 (95,4%) |

Анализ реализации 2008 года.

|  | Подано заявлений на участие в програм-ме в 2008 | Отказ от участия в прог-рамме | Приобрели жилые поме-щения с прив-лечением б/субсидий | Средства муниципа-льного бюд-жета руб. | Собственные средства граж-дан. руб. | Общая стоимость жилых помещений, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 196 семей | 134 семьи | 62 семьи ( 184 чел) | 20.971.618 | 59.202.793 | 80.174.411 |
| В том числе, состоящие на УЖУ во ВНИИЭФ | 69 семей | 42 семьи | 27 семей (76 чел) | 7.917.144 | 24.810.120 | 32.727.264 |
| Состоящие на УЖУ в администрации г.Сарова | 118 семей | 84 семьи | 34 семьи (104 чел) | 12.787.669 | 33.659.478 | 46.447.147 |
| Состоящие на УЖУ в КБ№50 | 4 семей | 4 семьи | 0 |  |  |  |
| Состоящие на УЖУ в ЭУ | 5 семей | 4 семьи | 1 семья (4 чел) | 266.805 | 733.195 | 1.000.000 |

Средний размер выделенной безвозмездной субсидии на семью составляет: 338.252 рубля.

Структура приобретенных жилых помещений:

|  | 4к. кварти-ры | 3 к. кварти-ры | 2 к. кварти-ры | 1 к. кварти-ры | Комнаты в коммунальных квартирах | Всего общей площади кв.м | Всего жилой площади кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего приобретено семьями | 1 | 15 | 25 | 18 | 3 | 2973,33 | 1721,08 |

Безвозмездные субсидии в сумме: 4.067.808 рублей были направлены 19 семьями на долевое строительство в ФДЖ.

После приобретения жилых помещений с привлечением безвозмездных субсидий было освобождено:

- 1 квартира в муниципальном специализированном жилищном фонде для социальной защиты отдельных категорий граждан;

- 30 комнат в молодежных общежитиях, в том числе 13 комнат в молодежных общежитиях РФЯЦ-ВНИИЭФ.

3.3. Целевая муниципальная программа приобретения жилых помещений для муниципальных нужд путем участия в долевом строительстве

В 2008 году эта программа не финансировалась.

Анализ стоимости жилья и предложений жилых помещений на первичном и вторичном рынках недвижимости города позволяет говорить о целесообразности покупки жилых помещений именно на вторичном рынке. При этом экономятся бюджетные средства, подбирается необходимое, по ряду параметров, жилье, существенно повышается оперативность предоставления жилья. В связи с этим предлагается изменить (расширить) наименование этой целевой программы, приняв ее в следующей редакции: «Целевая муниципальная программа приобретения жилых помещений для муниципальных нужд».

В этом случае, при наличии финансирования, становится возможным оперативное исполнение администрацией города как судебных решений, так и ее обязательств перед юридическими и физическими лицами.

3.4. Целевая муниципальная программа обеспечения жильем граждан, переезжающих из ЗАТО г. Саров Нижегородской области на новое место жительства, или выплаты компенсаций этим гражданам

Обращений по выплате компенсаций в 2008 году в Администрацию не поступало.

3.5.Программа «Расселение муниципального ветхого жилого фонда».

Анализ реализации за 2006-2008 годы

| № | Наименование | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Количество домов, исключенных из состава муниципального жилого фонда, шт. (% выполнения к плану) | 24 | 21 (87,5%) | 18 | 35 (194%) | 5 | 16 (320%) |
| 2 | В том числе путем передачи в собственность граждан, шт. | 21 | 5 | - | 17 | - | 14 |
| 3 | Общая площадь жилья, выделенного на эти цели, кв.м | 150 | 800 (533%) | 350 | 1126,5 (322%) | 600 | 136,1 (23%) |

В 2008 году из состава муниципального ветхого жилого фонда было выведено 16 домов (25 квартир), в том числе:

- 1 дом (1 квартира) – при сносе под застройку нового микрорайона (ул. Чкалова д.75);

- 1 дом (1 квартира) – при расселении муниципального ветхого жилого фонда, признанного непригодным для проживания;

- 14 домов (18 квартир) – при их приватизации;

- 5 квартир этого фонда приватизировано в домах, где имеются и муниципальные квартиры.

Список домов (квартир) муниципального ветхого жилого фонда, приватизированного гражданами в 2008 году:

- ул. 8 Марта дом №6 кв. № 2;

- ул. 8 Марта дом №12 кв. № 1, 2;

- ул. 8 Марта дом №16 кв. № 2;

- ул. 8 Марта дом №24 кв. № 1;

- ул. Балакирева дом №15 кв. № 3;

- ул. Гоголя дом №1 кв. № 2;

- ул. Гоголя дом №3 кв. № 1, 2;

- ул. Гоголя дом №21 кв. № 1, 2;

- ул. Котовского дом №2 кв. № 2;

- ул. Котовского дом №7 кв. № 2;

- ул. Котовского дом №9 кв. № 2;

- ул. Кутузова дом №4 кв. № 4;

- ул. Московская дом №106 кв. № 2;

- ул. Осипенко дом №2 кв. № 2;

- ул. Осипенко дом №14 кв. № 2;

- ул. Полевая дом №8 кв. № 1;

- ул. Полевая дом №10 кв. № 2;

- ул. Полевая дом №16 кв. № 1;

- ул. Разина дом №5 кв. № 1;

- ул. Разина дом №9 кв. № 1, 2;

Список домов (квартир), расселенных в 2008 году в связи со сносом под застройку нового микрорайона:

1. ул. Чкалова дом №75 кв. № 2.

Список домов (квартир) муниципального ветхого жилого фонда, расселенных в 2008 году в связи с непригодностью для проживания:

1. ул. П.Морозова д.32.

3.6.Программа «Социальное жилье» (малосемейные общежития).

| № | Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь вводимого жилья, кв. м. | 6000 | 7426 |  |  | - | 13 426 |
| 2 | Средства из бюджета РФЯЦ-ВНИИЭФ, млн. руб. | 80 | 82 |  |  | - | 162 |
| 3 | Средства из городского бюджета, млн. руб. | 45 | 49,5 |  |  | - | 94,5 |

Анализ реализации за 2006-2008 годы

| № | Наименование | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Общая площадь вводимого жилья, кв.м | 6000 | 1 486 | 7426 | 1852 1582 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2 132 |  |  |  |  |
| 2 | Средства из бюджета РФЯЦ-ВНИИЭФ, млн. руб. | 80 | 40 | 80 | 40,342* | 0 | 0 |
| 3 | Средства из городского бюджета, млн. руб. | 45 | 70 | 45 | 90,732* | 0 | 0 |

*- стоимость законченного строительства

3.7.Программа РФЯЦ-ВНИИЭФ

Анализ реализации за 2006-2008 годы

| № | Наименование | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Общая площадь вводимого жилья (кв.м) (% выполнения к плану) | 16800 | 7170 (42,7%) | 12130 | 7585,4 (62,5%) | 16200 | 13446 (83%) |
| 2 | Средства, направляемые из бюджета РФЯЦ-ВНИИЭФ (млн. руб.) (% выполнения к плану) | 3,0 | 0 | 10,0 | 13,268 (132,7%) | 5 | 17,737 (118,2%) |
| 3 | Количество семей – участников программы (% выполнения к плану) | 260 | 125 (48%) | 300 | 132 (44%) | 303 | 202 (66,7%) |
| 4 | Предоставлено кредитов (млн. руб.) | 104 | 114 | 104 | 101,663 | 0 | 0 |
| 5 | Количество семей, включенных в списки на УЖУ на начало года | 2994 | 2435 | 2220 |
| 6 | Количество семей, исключенных из списков на УЖУ в течение года | 559 | 215 | 335 |

В 2008 году Фондом «Доступное жилье» введено в эксплуатацию 3 жилых дома (№№ 17, 18«А», 18«Б») в МКР-15 общей площадью 13446 кв.м (соответственно: 6772 кв.м, 3505 кв.м, 3169 кв.м).

17 млн. 737,3 тыс. рублей было направлено на компенсацию части процентной ставки кредита, взятого для покупки жилья. При ставке в 14% годовых молодому специалисту компенсируется 9%, сотруднику РФЯЦ-ВНИИЭФ – 7%.

В 2008 году такого рода компенсацию получили 584 сотрудника РФЯЦ-ВНИЭФ, при этом каждый 2-ой был «очередником».

В настоящее время подали заявления на участие в программе 1050 сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ. Фонд «Доступное жилье» планирует строительство жилого дома на 350 квартир на пересечении улиц Советская и Музрукова, коттеджного поселка на 250 коттеджей.

В ведомственном жилом фонде РФЯЦ-ВНИИЭФ в 2008 году было предоставлено:

- в общежитиях – 12 комнат для семей и 135 койко-мест одиноким сотрудникам;

- в малосемейных общежитиях – 15 квартир.

3.8.Программа «Жилье в кредит»

Анализ реализации за 2006-2008 годы

| № | Наименование | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Общая площадь вводимого жилья, кв.м (% выполнения к плану) | 12700 | 9299 (73%) | 2100 | 13928 (115%) | 15600 | 11077 (71%) |
| 2 | Количество семей-участников программы (% выполнения к плану) | 320 | 206 (64%) | 310 | 396 (128%) | 390 | 394 (101%) |
| 2.1. | в том числе за счет сдаваемого в оплату вторичного жилья (% выполнения к плану) | 180 | 108 (60%) | 170 | 44 (26%) | 220 | 173 (79%) |
| 2.2. | в том числе с кредитами ЗАО «Агентство недвижимости» (% выполнения к плану) | 60 | 99 (165%) | 60 | 11 (18%) | 70 | 7 (10%) |
| 2.3. | в том числе семьи «очередников» | 70 | 38 (54%) | 60 | 55 (92%)в том числе 32 семьи по программе «Молодая семья» | 90 | 25 (28%) в том числе 13 семей по программе «Молодая семья» |

В 2008 году подали заявления на участие в программе 1254 семей.

3.9.Программа «Свой дом»

Анализ реализации за 2006-2008 годы

| № | Наименование | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Количество индивидуальных домов, введенных в эксплуатацию, шт. (% к плану) | 15 | 20 (133%) | 25 | 31 (124%) | 30 | 29 (96%) |
| 2. | Общая площадь введенного жилья, кв.м (% к плану) | 3000 | 4291 (143%) | 5000 | 9475,5 (190%) | 7000 | 8472,7 (121%) |
| 3. | Средства населения (заявленная стоимость), млн. руб. (% к плану) | 20 | 73 (365%) | 50 | 51,635 (103%) | 60 | 58,072 (96%) |

Введение в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в 2008 году практически на 100% связано с действием, так называемой, «дачной амнистией».

3.10 .Программа ипотечного жилищного кредитования ФГУЗ КБ№50 ФМБА России

Анализ реализации за 2006-2008 годы

| № | Наименование | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Собственные средства КБ №50 (% к выполнению плана) | 1 | 0,8 (80%) | 1 | 0,6 (60%) | 1 | 1,1 (110%) |
| 2 | Количество семей-участников программы (% к выполнению плана) | 5 | 4 (80%) | 5 | 3 (60%) | 5 | 6 (120%) |

3.11. Целевая муниципальная программа предоставления социальных выплат  на приобретение (строительство) жилья за счет средств городского бюджета отдельным категориям работников органов государственной власти, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Сарова.

Анализ реализации в 2008 году.

| № | Наименование | 2008 |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Средства бюджета, млн. руб. | 1.4 | 768.6 |
| 2 | Средства граждан, млн. руб. | 1.4 |  |
| 3 | Количество семей-участников программы | 2 | 1 |

Выводы

1. За 2008 год получили жилые помещения и улучшили жилищные условий 506 семей.

В том числе:

- 9 семей по договорам социального найма, в соответствии со списками нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили жилые помещения общей площадью 310,1 кв.м;

- 4 семьи по договорам социального найма, проживавших в частично благоустроенном жилом фонде, подлежащем сносу под застройку МКР№15,20,21,22 получили жилые помещения общей площадью 136,1 кв.м;

- 62 семьи, включённые в списки граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, приобрели жилые помещения общей площадью 2973,33 с привлечением безвозмездных субсидий, затраты  городского бюджета составили 20.971.618 рублей;

- 69 семей в рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы приобрели жилые помещения общей площадью 3372,65 кв.м;

- 10 семей в рамках реализации программы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2002-2010 получили государственные жилищные сертификаты, общая сумма выданных сертификатов 13.580.100 рублей;

- 2 семьи получили по договорам найма специализированного жилого помещения служебные жильые помещения общей площадью 100,8 кв.м;

- 9 семей получили квартиры в малосемейных общежитиях квартирного типа общей площадью 292,7 кв.м;

- 146 семей получили комнаты в муниципальных молодёжных общежитиях;

- 138 одиноко проживающих граждан получили койко-места в муниципальных молодёжных общежитиях;

- 8 семей получили блок-секции в молодежных общежитиях;

- 7 семей – жилые помещения  в муниципальном специализированном жилищном фонде для социальной защиты отдельных категорий граждан–  общей площадью 213,3 кв.м.

- 42 семьям были предоставлены жилые помещения в муниципальном маневренном жилом фонде, 84 семьям был продлен срок проживания в данном фонде;

2. Включено в списки:

- на улучшение жилищных условий – 46 семей;

- на получение безвозмездных субсидий для покупки (строительства) жилья – 196 семей;

- на участие в программе «Молодая семья» в рамках ФЦП «Жилище» - 213 семей;

- на получение квартир в малосемейных общежитиях – 56 семей;

- на получение комнат в молодежном общежитии - 110 семей;

В течение 2008 года 316 семей исключены из списков граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Администрации г.Сарова . За этот же период из аналогичных списков РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФГУЗ КБ №50, ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» Энергоуправление исключено 426 семей. Таким образом из списков граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, было исключено 742 семьи. По состоянию на 01.01.2009 на территории г.Сарова на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 4653 семьи (по состоянию на 01.01.2008-5348 семей), из них: Администрация 2596 семей, РФЯЦ-ВНИИЭФ 1805 семей, КБ№50 155 семей, ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» Энергоуправление 97 семей.

3. В списках граждан на 31.12.2008 года:

- нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства – состоит 2596 семей (на 01.01.2008 – 2867семей);

- нуждающихся в получении квартир в малосемейных общежитиях городского хозяйства – 600 семей;

- нуждающихся в получении комнат в молодежных общежитиях городского хозяйства – 234 семьи;

- нуждающихся в получении квартир в муниципальном специализированном жилищном фонде для социальной защиты отдельных категорий граждан– 131 семья.

4. В 2008 году жилищным управлением:

- зарегистрировано 1394 письменных обращения граждан;

- принято и проконсультировано около 8,6 тысяч горожан;

- принято 52 заявления о признании граждан малоимущими;

- внесено более 18,5 тысяч изменений в картотеку жилых помещений города;

- подготовлено 150 пакетов документов для суда;

- при формировании электронной базы данных жилого фонда и жителей города внесено 33 тысячи записей.

5.  Проведено 24 заседания комиссии по жилищным вопросам при Администрации города Сарова.