Приложение № 8

к решению  городской Думы

от 09.02.2006 № 05/4-гд

(в ред. решения от 05.10.2006 № 83/4-гд)

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального ремонта социально-культурного назначения на 2006 год

| № п/п | Наименование | Начало ремонта | Окончание ремонта (план) | Источники финансирования | Сумма (тыс.руб) | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | МУ «Управление дошкольного образования» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 630 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт наружного водопровода МДОУ «Детский сад №43» (пр-кт.Музрукова, 20) |
| 1.2. | МУК «Централизованная библиотечная система им. В.Маяковского» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 2 500 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт здания библиотеки (завершение работ) |
| 1.3. | МОУДОД «ДЮЦ» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 1 000 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт запасного футбольного поля центрального стадиона |
| 1.4. | МОУДОД «ДЮЦ» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 4 189 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт лыжероллерной трассы |
| 1.5. | Администрация города Саров | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 3 400 | Администрация г.Саров | Капитальный ремонт оконных блоков здания администрации (пр-кт.Ленина, 20А) |
| 1.6. | МОУДОД ДООЦ «Березка» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 3 600 | Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г.Саров | Капитальный ремонт здания клуба – столовой |
| 1.7. | МОУДОД ДООЦ «Березка» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 500 | Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г.Саров | Капитальный ремонт отвода грунтовых вод |
| № п/п | Наименование | Начало ремонта | Окончание ремонта (план) | Источники финансирования | Сумма (тыс.руб) | Исполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8. | МОУ ДОД ДШИ № 2 | II кв | IV кв. | мест.бюджет | 440 | МУ УКС | Капитальный ремонт Детской школы искусств №2 (ул.Силкина д.10/1 ) |
| 1.9. | МОУДОД ДООЦ «Березка» | II кв. | IV кв. | мест.бюджет | 290 | Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г.Саров | Капитальный ремонт здания душевых – помывочных, тепловых и водопроводных сетей |
| 1.10. | МУК Городской музей | II кв. | III кв. | мест. бюджет | 350 | МУ УКС | Капитальный ремонт фасада здания |
| 1.11. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 12 | II кв. | III кв. | федеральный бюджет мест. бюджет | 1611 32 | Департамент образования Администрации г.Саров | Выборочный капитальный ремонт полов |
| 1.12. | УВД МВД России в г.Саров | III кв. | IV кв. | мест. бюджет | 4 383 | УВД МВД России в г.Саров | Капитальный ремонт изолятора временного содержания(ул.Советская,1) |
| II | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | МОУ ДОД ДШИ № 2 | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 60 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт Детской школы искусств №2 (ул.Силкина д.10/1 ) |
| 2.2. | МУ «Молодежный центр» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 15 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт хозяйственных построек здания молодежного центра (пр-кт.Октябрьский, 13) |
| 2.3. | МОУДОД ЦВР | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 600 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт С.Т.К.«Горизонт» (корпуса по ул. Силкина, 27,29) |
| 2.4. | МОУДОД ДООЦ «Березка» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 30 | Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г.Саров | Капитальный ремонт здания душевых – помывочных, тепловых и водопроводных сетей |
| № п/п | Наименование | Начало ремонта | Окончание ремонта (план) | Источники финансирования | Сумма (тыс.руб) | Исполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.5. | Департамент образования Администрации г.Саров | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 400 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт актового зала Дворца детского творчества (пр.Ленина,28) |
| 2.6. | Департамент образования Администрации г.Саров | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 850 | МУ «УКС» | Комплексный ремонт школы-гимназии №2 |
| 2.7. | Администрация города Саров | I кв. | IV кв. | мест. бюджет | 800 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт фасада здания администрации, зала заседаний городской Думы (пр-кт.Ленина, 20А) |
| 2.8. | МОУДОД «Детская художественная школа» | I кв. | IV кв. | мест. бюджет | 850 | МУ «УКС» | Комплексный капитальный ремонт |
| 2.9. | МУ «Управление дошкольного образования» | I кв. | IV кв. | мест. бюджет | 850 | МУ «УКС» | Комплексный ремонт здания д/с №18, ул.Силкина |
| 2.10. | МУ «Управление дошкольного образования» | I кв. | IV кв. | мест. бюджет | 850 | МУ «УКС» | Комплексный ремонт здания д/с №29/2, пр-кт.Ленина,57 |
| 2.11. | МУ «Управление дошкольного образования» | I кв. | IV кв. | мест. бюджет | 410 | МУ «УКС» | Комплексный ремонт здания д/с №1, ул.Советская,28 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 28 640 |  |  |