Приложение

к решению городской Думы

от 06.03.2008 № 29/4-гд

ОТЧЕТ

о выполнении «Комплексной программы по формированию рынка доступного жилья и обеспечению комфортных условий проживания населения ЗАТО г. Саров, Нижегородской области, на 2006-2010 годы»

за 2007 год

1.1. Цель программы

Основная цель программы - комплексное решение задач по устойчивому функционированию и развитию городского рынка жилья и создание условий для расширения возможностей населения в улучшении своих жилищных условий за счет объединения собственных средств, бюджетных средств, ипотечных кредитов или рассрочек оплаты банков и коммерческих инвесторов.

1.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.2.1. В области обеспечения доступности жилья:

- развитие эффективного рынка жилья и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность жилья для граждан;

- внедрение в практику различных программ ипотечного кредитования, реализуемых на федеральном и областном уровнях, позволяющих увеличить платежеспособность населения;

- выделение средств из муниципального бюджета на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на погашение части процентной ставки по рыночным ипотечным кредитам, на выкуп закладных, выданных на льготных условиях;

- привлечение инвестиций и расширение объемов жилищного строительства;

- ликвидация муниципального ветхого  фонда.

1.2.2. В области жилищного строительства:

- своевременно подготавливать и предоставлять на конкурсной основе земельные участки под жилищное строительство;

- добиваться обеспечения стабильного ежегодного ввода жилья в объеме не менее 20 тыс. кв.м. общей площади;

- способствовать увеличению объемов индивидуального жилищного строительства;

- при застройке территорий создавать современную городскую инфраструктуру;

2.1. Тактические цели программы:

- Выделение средств из муниципального бюджета на участие в федеральной программе «Молодая семья»;

- Организация процесса рефинансирования (выкупа закладных) на основе муниципальных стандартов, предъявляемых к участникам программы ипотечного жилищного кредитования населения;

- Предоставление отдельным категориям граждан субсидий на приобретение жилья;

- Расширение жилищного муниципального фонда для предоставления жилья по социальному найму отдельным категориям граждан;

- Привлечение инвестиций в строительство.

  - Областная программа «Молодая семья в рамках ФЦП ЖИЛИЩЕ»

Таблица 1

| Показатели | 2006-2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество молодых семей, получающих жилье - всего | 251 | 225 | 210 | 210 | 896 |
| 2. Ввод жилья для участников подпрограммы - всего, кв. м. | 13554 | 5 616 | 5 616 | 5 616 | 30402 |
| 3. Финансирование жилищного строительства по подпрограмме, тыс. руб. | 298472,58 | 144893 | 157248 | 168480 | 769093,58 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 25744,83 | 14489 | 15725 | 16848 | 72806,83 |
| - областной бюджет | 57874,85 | 21734 | 23587 | 25272 | 128467,85 |
| - местный бюджет | 28307,54 | 21734 | 23587 | 25272 | 98900,54 |
| - частные инвестиции | 186545,36 | 86936 | 94349 | 101088 | 468918,36 |

- средневзвешенные затраты городских бюджетных средств на одну семью составят 110 тыс. руб. Общие расходы городского бюджета на программу составят 98 млн. 900тыс. руб.

| Показатели | 2006 план | 2007 план | 2006 факт | 2007 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество молодых семей, получающих жилье - всего | 89 | 84 | 151 | 100 |
| 2. Ввод жилья для участников подпрограммы - всего, кв. м. | 4 806 | 4 536 | 8154 | 5400 |
| 3. Финансирование жилищного строительства по подпрограмме, тыс. руб. | 72 372 | 72 305 | 122788 | 124976,4 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 6 728 | 6 350 | 12952 | 12792,48 |
| - средства области | 11 071 | 10 991 | 37913 | 19961,54 |
| - местные средства | 11 071 | 10 991 | 11 071 | 17236,54 |
| - частные инвестиции | 43 501 | 43 973 | 60852 | 74985,84 |

Анализ реализации Целевой программы «Молодая семья» г.Сарова в рамках федеральной целевой программы «Жилище» в 2007г.

По состоянию на 28.12.2007г. реализовано:

|  | Свидетельства 2006 года | Свидетельства 2007 года |
| --- | --- | --- |
| Кол-во семей Получено реализовано | 151 114 | 100 41 |
| Стоимость приобретенного жилья | 12107,424 тыс.рублей (из них субсидия 46569,828тыс. рублей) | 50247,895 тыс.рублей ( из них субсидия 19309,65 тыс.руб) |
| Ипотечные кредиты | 37741,309тыс.рублей | 23099,195 тыс.рублей |
| Метраж приобретенного жилья | 4727,77кв.м | 1786,2 кв.м |
| Примечание | Окончание срока действие свидетельств: 29.09.2007г. Реализовано 75,5 % | Финансирование в 3 этапа: Июль 2007 – 43 семьи Сентябрь 2007 года – 28 семей Ноябрь 2007 года – 29 семей Окончание срока действие свидетельств 2007 года –22.08.2008г. |
| Исключено из списков нуждающихся РФЯЦ-ВНИИЭФ Администрация Всего | 81 106 187 |

| № | Количество заявлений 2006-2007 год | Количество свидетельств 2006-2007 год | Основной список участников 2008 год | Резервный список 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 619 | 251 | 104 семьи | 121 семья |

#### За период с 15.06.2006 по 01.02.2008 всего подано  622 заявления на участие в программе.

#### Структура семей, получивших свидетельства в 2006 году

| год | Всего семей | Семья из 5 человек | Семья из 4х человек | Семья из 3х человек | Семья из 2х человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 151 | 2 | 20 | 86 | 43 |
| 2007 | 100 | - | 5 | 65 | 30 |

По состоянию на 01.02.2008 162 семьи реализовали свидетельства 2006-2007г. о праве на получение субсидии.

Из них:

Семья из 2х человек- 45

Семья из 3х человек – 96

Семья из 4х человек – 18

Семья из 5 человек – 2

Из 162 семей – 113 семей оформили ипотечные кредиты, 87 семей проживали в общежитиях.

  - Целевая муниципальная программа по предоставлению безвозмездных субсидий для покупки (строительства) жилья (Приложение  2 к настоящей программе)

| № | Наименование | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства бюджета, млн. руб. | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | 90 |
| 2 | Средства граждан, млн. руб. | 66,6 | 45,4 | 57,6 | 70 | 86,7 | 326,3 |
| 3 | Количество семей-участников программы | 93 | 40 | 48 | 50 | 53 | 284 |

- средневзвешенные затраты городских бюджетных средств на одну семью составят 314тыс. руб. (средства направлены на первичный и вторичный рынок жилья). Общие расходы городского бюджета на программу составят 90 млн. рублей.

| № | Наименование | 2006г. план | 2006г. факт | 2007г. план | 2007г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства бюджета, млн. руб. | 10 | 13 | 15 | 14,954 |
| 2 | Средства граждан, млн. руб. | 34.8 | 66.631 | 45,4 | 40,5 |
| 3 | Количество семей-участников программы | 75 | 93 | 40 | 50 |

Анализ реализации программы по предоставлению гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездной субсидии за счет средств городского бюджета в 2007г.

|  | Подано заявлений на участие в программе в 2006г. | Отказалось от участия в программе | Приобрели жилые помещения с привлечением б/субсидий | Заложено средств на реализацию программы | Реализовано | Собственные средства граждан | Общая стоимость жилых помещений (+б/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 280 семей | 19 семей | 50 семей ( 173 человека) | 15.000.000 | 14.953.855 | 40.473.749 | 55.427.604 |
| В том числе, состоящие на УЖУ во ВНИИЭФ | 124 семьи | 13 семей | 32 семьи |  |  |  |  |
| Состоящие на УЖУ в администрации г.Сарова | 150 семей | 4 семьи | 15 семей |  |  |  |  |
| Состоящие на УЖУ в КБ№50 | 6 семей | 1 семья | 3 семьи |  |  |  |  |

Средний размер выделенной безвозмездной субсидии на семью составляет: 299.077 рублей.

Структура приобретенных жилых помещений:

|  | 4к. квартиры | 3к. квартиры | 2 к. квартиры | 1 к. квартиры | комнаты | Всего приобретено S общая кв.м | Всего приобретено S жилая кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего приобретено семьями | 3 | 10 | 18 | 15 | 4 | 2491,43 | 1475,59 |

Безвозмездные субсидии в сумме: 6 124 784 рубля были направлены 20 семьями на долевое строительство в ФДЖ.

После приобретения жилых помещений с привлечением безвозмездных субсидий было освобождено:

- 10 комнат в молодежном общежитии ,1 квартира в малосемейном общежитии, 1 квартира в МЖФСИ  МуП «Городское общежитие»;

- 6 комнат в молодежных общежитиях и 3 квартиры в малосемейном общежитии РФЯЦ-ВНИИЭФ.

  - Целевая муниципальная программа приобретения жилых помещений 
для муниципальных нужд путем участия в долевом строительстве (Приложение 4 к Комплексной программе)

Таблица 5

| № | Наименование | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства из муниципального бюджета, млн. рублей | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 560 |
| 2 | Прогнозируемая общая площадь приобретаемого жилья, кв.м. | 5 882 | 5 348 | 5 348 | 5 303 | 5 223 | 27 104 |
| 3 | Количество квартир * | 87 | 87 | 95 | 104 | 112 | 484 |

- с учетом инфляции из расчета 68 кв.м. общей площади и рыночной стоимости 17 тыс. руб. за кв.м.

Анализ выполнения за 2006-2007 г.г.:

| № | Наименование | 2006г. план | 2006г. факт | 2007г перех. | 2007г. факт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства из муниципального бюджета, млн. рублей | 100 | 47,7 | 0 | 0 | АНФСР |
|  |  |  | 16,7 | 0 | 0 | УКС |
| 2 | Прогнозируемая общая площадь приобретаемого жилья, кв.м. | 5 882 | 1 886 (2 580) | 657 | 663,9 | АНФСР |
|  |  |  | 948 | 0 | 0 | УКС |
| 3 | Количество квартир * | 87 | 33 (45) | 12 | 12 | АНФСР |
|  |  |  | 14 |  |  | УКС |

Во II полугодии 2007 года получено от ЗАО «Агентство недвижимости ФСР» 12 квартир (перех. с 2006 года) (1-комнатных – 7 шт., 3-комнатных – 5 шт.) общей площадью 663,9 кв.м 
в домах-новостройках.

  - Целевая муниципальная программа обеспечения жильем граждан, переезжающих из ЗАТО г. Саров Нижегородской области на новое место жительства, или выплаты компенсаций этим гражданам (Приложение  7 к Комплексной программе)

Обращений на выплату компенсаций в 2007 году в администрацию не поступало

  - Программа «Расселение муниципального ветхого жилого фонда»

Таблица 7

| № | Наименование | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество домов, исключенных из состава муниципального ветхого жилого фонда (шт.) | 24 | 18 | 5 | 5 | 5 | 44 |
| 2 | в т.ч. путем передачи в собственность гражданам (шт.) | 21 | - | - | - | - | 21 |
| 3 | Общая площадь жилья, выделенного на эти цели (кв.м) | 150 | 350 | 600 | 1000 | 1000 | 3100 |

Анализ выполнения за 2006-2007г:

| № | Наименование | 2006г. план | 2006г. факт | 2007г. план | 2007г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество домов, исключенных из состава муниципального ветхого жилого фонда (шт.) | 24 | 21 | 18 | 35 |
| 2 | в т.ч. путем передачи в собственность гражданам (шт.) | 21 | 5 | - | 17 |
| 3 | Общая площадь жилья, выделенного на эти цели (кв.м) | 150 | 800 | 150 | 1126,5 |

В 2007 году из состава муниципального ветхого жилого фонда было выведено 
35 домов (41 квартира), в том числе:

- 12 домов (18 квартир) – при расселении ул. Молодежная, сносимой под застройку нового микрорайона;

- 17 домов (17 квартир) – при их приватизации;

- 6 домов (6 квартир) (Приложение 3) – при расселении муниципального ветхого жилого фонда, признанного непригодным для проживания.

Список домов (квартир) муниципального ветхого жилого фонда, приватизированного гражданами в 2007году.

- ул. Котовского дом №6 кв. №2

- ул. Гоголя дом №1 кв. №1;

- ул. 8 Марта дом №2 кв. №1;

- ул. 8 Марта дом № 4 кв. №2.

- ул. 8 Марта дом №14 кв. №2.

- ул. Котовского дом №12 кв. №3

- ул. Котовского дом №19 кв. №1

- ул. Балакирева дом №8 кв. №1

- ул. Балакирева дом №10 кв. №4

- ул. Балакирева дом №15 кв. №2

- ул. Балакирева дом №15 кв. №4

- ул. Красногвардейская дом №13 кв. №1

- ул. Московская дом №85 кв. №2

- ул. Московская дом №104 кв. №2

- ул. Разина дом №8 кв. №1

- ул. Строительная дом №4 кв. №1

- ул. Строительная дом №11 кв. №2

Список домов (квартир) по ул. Молодежная, расселенных в 2007 году в связи со сносом под застройку нового микрорайона.

- Дом №2 кв. №1,2;

- Дом №3 кв. №1;

- Дом №7 кв. №2;

- Дом №8 кв. №2;

- Дом №10 кв. №1, №2;

- Дом №11 кв.2;

- Дом №12 кв. №2;

- Дом №13 кв. №1,2;

- Дом №15 кв. №1,2;

- Дом №16 кв.1,2;

- Дом №17 кв. №1,2;

- Дом №19 кв. №2.

Список домов (квартир) муниципального ветхого жилого фонда, расселенных в 2007году в связи со сносом под застройку нового микрорайона:

- Ул.Зорге дом №5 кв.№2;

- Ул.Зорге дом №6 кв.1;

- Ул.Комсомольская дом №18 кв.2;

- Ул.Кутузова дом №20 кв.2;

- Ул.Лесная дом №22 кв.1;

- Ул.Чкалова дом № 75 кв.1.

В 2007 году для расселения муниципальных жилых домов по ул. Молодежная и домов муниципального ветхого жилого фонда застройщиками было предоставлено 27 квартир (1-комнатных – 12 шт., 2-комнатных – 9 шт., 3-комнатных – 6 шт.) общей площадью 1126,5 кв.м.

Для выполнения этой программы необходима дальнейшая проработка возможности получения средств на расселение ветхого фонда из областного бюджета.

  - Программа «Социальное жилье» (малосемейные общежития)

Таблица 8

| № | Наименование | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009г. | 2010 г. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь вводимого жилья, кв. м. | 6000 | 7426 |  |  | - | 13 426 |
| 2 | Средства из бюджета РФЯЦ-ВНИИЭФ, млн. руб. | 80 | 82 |  |  | - | 162 |
| 3 | Средства из городского бюджета, млн. руб. | 45 | 49,5 |  |  | - | 94,5 |

Анализ выполнения за 2006-2007г:

| № | Наименование | 2006 г. план | 2006 г. факт | 2007 г. план | 2007 г. факт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь вводимого жилья, кв.м | 6000 | 1 486 | 7426 | 1852 1582 | Бюджет ВНИИЭФ |
|  |  |  | 2 132 |  |  |  |
| 2 | Средства из бюджета РФЯЦ-ВНИИЭФ, млн. руб. | 80 | 40 | 80 | 40,342* |  |
| 3 | Средства из городского бюджета, млн. руб. | 45 | 70 | 45 | 90,732* |  |

* - стоимость законченного строительства

В 2007 году в муниципальном специализированном жилом фонде получили жилье 
74 семьи, в том числе:

- 4 семьи – служебные квартиры;

- 12 семей – квартиры в домах муниципального жилищного фонда социального использования для граждан пожилого возраста и инвалидов;

- 23 семьи – квартиры в малосемейном общежитии МУП «Городское общежитие»;

- 35 семей – квартиры в малосемейном общежитии РФЯЦ-ВНИИЭФ.

- Сдано в эксплуатацию 2 молодежных общежитиях по ул.Менделеева (д.№58,д;62) на 79 комнат;

- Сдано в эксплуатацию малосемейное общежитие РФЯЦ-ВНИИЭФ по ул.Лесная д.28 на 35 квартир.

  - Программа РФЯЦ-ВНИИЭФ

Таблица 9

| № | Наименование | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009г. | 2010 г. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь вводимого жилья (кв.м) | 16800 | 12130 | 16200 | 15300 | 16700 | 77130 |
| 2 | Средства, направляемые из бюджета РФЯЦ-ВНИИЭФ (млн. руб.) | 3,0 | 10,0 | 15,0 | 13,0 | 12,5 | 53,5 |
| 3 | Количество семей – участников программы | 260 | 300 | 303 | 200 | 160 | 1223 |

Анализ выполнения за 2006-2007г:

| № | Наименование | 2006 г. план | 2006 г. факт | 2007 г. план | 2007 г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь вводимого жилья (кв.м) | 16 800 | 7 170 | 12130 | 7585,4 |
| 2 | Средства, направляемые из бюджета РФЯЦ-ВНИИЭФ (млн. руб.) | 3,0 | 0 | 10,0 | 13,268 |
| 3 | Количество семей – участников программы | 260 | 125 | 300 | 132 |
| 4 | Предоставлено кредитов (млн.руб) | 104 | 114 | 104 | 101,663 |

  - Программа «Жилье в кредит»

Таблица 10

| № | Наименование | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь вводимого жилья (кв.м) | 12700 | 12100 | 15600 | 15100 | 16130 | 71630 |
| 2 | Количество семей – участников программы | 320 | 310 | 390 | 370 | 400 | 1790 |
| 2.1 | в том числе за счет сдаваемого в оплату вторичного жилья | 180 | 170 | 220 | 210 | 240 | 1020 |
| 2.2. | в том числе с кредитами | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 360 |
| 2.3. | в том числе, семьи «очередников» | 70 | 60 | 90 | 80 | 90 | 390 |

Анализ выполнения за 2006-2007г:

| № | Наименование | 2006г. план | 2006г. факт | 2007г. план | 2007г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь вводимого жилья (кв.м) | 12700 | 9 299 | 12100 | 13928,6 |
| 2 | Количество семей – участников программы | 320 | 206 | 310 | 396 |
| 2.1 | в том числе за счет сдаваемого в оплату вторичного жилья | 180 | 98-перв. 108-втор. | 170 | 44 |
| 2.2. | в том числе с кредитами | 60 | 99 | 60 | 11 |
| 2.3. | в том числе, семьи «очередников» | 70 | 24-очер 14-субсид | 60 | 55 в т.ч. 32-субсидия «Молодая семья» 6-субсидия из гор.бюджета |

  - Организация работы классической двухуровневой системы ипотечного кредитования

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (ОАО «АИЖК») на федеральном уровне реализует ипотечную программу по приобретению закладных за счет размещения эмиссионных облигаций по единым правилам и стандартам. В Нижегородской области региональным оператором является ГП «Нижегородский ипотечный корпоративный альянс» (ГП «НИКА»).

Таблица 11

| № | Наименование | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кредитные средства, млн. руб. | 12 | 20 | 40 | 60 | 72 | 204 |
| 2 | Количество семей – участников программы | 30 | 50 | 80 | 120 | 120 | 400 |
| 2.1 | в том числе, семьи «очередников» | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 40 |

Анализ выполнения за 2006-2007г:

| № | Наименование | 2006г. план | 2006г. факт | 2007г. план | 2007г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кредитные средства, млн. руб. | 12 | 43,508 | 20 | 28,766 |
| 2 | Количество семей – участников программы | 30 | 83 | 50 | 33 |
| 2.1 | в том числе, семьи «очередников» | 3 | 11 | 5 | 5 |

  - Программа «Свой дом»

Таблица 12

| № | Наименование | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество индивидуальных жилых домов, введенных в эксплуатацию, шт. | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 135 |
| 2. | Общая площадь введенного жилья, кв.м | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | 10000 | 34000 |
| 3. | Средства населения, млн. рублей | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 230 |

Анализ выполнения за 2006-2007г:

| № | Наименование | 2006г. план | 2006г. факт | 2007г.план | 2007г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество индивидуальных жилых домов, введенных в эксплуатацию, шт. | 15 | 20 | 25 | 31 |
| 2. | Общая площадь введенного жилья, кв.м | 3000 | 4291 | 5000 | 9475,5 |
| 3. | Средства населения, млн. рублей | 20 | 73 | 50 | 51,635 (заявл. стоимость) |

  - Программа ипотечного жилищного кредитования ФГУЗ КБ№50 ФМБА России (Приложение 8 к настоящей программе)

Финансирование программы осуществлялось:

- собственных средств ФГУЗ ЦМСЧ-50;

- собственных средств участников программы.

ФГУЗ КБ№50 в 2007 году выделило 0.8 млн. руб. – на 4 семьи сотрудников.

Выводы

1. В течение 2007 года получили жилые помещения и улучшили жилищные условий 891 семья.

В том числе:

по договорам социального найма 43 семьи, в соответствии со списками нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили жильё общей площадью 2163,95 кв.м;

по договорам социального найма 26 семей, проживавших в частично благоустроенном жилом фонде, подлежащем сносу под застройку МКР№15,20,21,22 получили жильё общей площадью 1333,5 кв.м;

50 семей, включённых в списки граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, купили жильё с привлечением безвозмездных субсидий, при этом из городского бюджета на эти цели было израсходовано 14 млн. 953 тыс. 855 рублей;

155 семей в рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы приобрели жилые помещения общей площадью 6513,97кв.м;

7 семей в рамках реализации программы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы по государственным жилищным сертификатам приобрели жилые помещения общей площадью 277,83кв.м;

по договорам социального найма служебное жильё общей площадью 184,9 кв.м получили 4 семьи;

58 семей получили квартиры в общежитиях квартирного типа (из них 35 семей в общежитиях РФЯЦ-ВНИИЭФ);

256 семей получили комнаты в муниципальных молодёжных общежитиях;

280 одиноко проживающих граждан получили койко-места в муниципальных молодёжных общежитиях;

12 семей – квартиры в домах муниципального жилищного фонда социального использования для граждан пожилого возраста и инвалидов, общей площадью 306,6 кв.м.

2. Включено в списки:

на улучшение жилищных условий – 64 семьи;

на получение безвозмездных субсидий для покупки (строительства) 
жилья – 280семей;

на участие в программе «Молодая семья» в рамках ФЦП «Жилище» - 278 семей;

на получение квартиры в малосемейном общежитии – 54 семьи;

на получение комнаты в молодежном общежитии 117 семей;

2.1. В течение 2007 года 301 семья исключена из списков граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

3. На начало 2008 года в списках граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства – 2867 семей (на 01.01.2007г. – 3105 семей);

нуждающихся в получении жилой площади в малосемейных общежитиях городского хозяйства – 609 семей;

нуждающихся в получении жилой площади в молодежных общежитиях городского хозяйства – 251 семья;

нуждающихся в получении жилой площади в муниципальном жилищном фонде социального использования для граждан пожилого возраста и инвалидов – 168 семей.

Жилищное управление совместно с отделом информатизации существенно расширили базу данных по спискам граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий: введена персонифицированная информация о каждом члене семьи, включая паспортные данные граждан.

4. За 2007 год зафиксировано 1652 письменных обращений граждан в жилищное управление.

Сотрудниками жилищного управления было принято и проконсультировано около 10 тысяч горожан.

5. Было проведено 22 заседания комиссии по жилищным вопросам при Администрации города Сарова. Утверждено городской Думой Положение «О порядке и условиях предоставления безвозмездных субсидий для покупки (строительства) за счет средств городского бюджета». Внесено на рассмотрение городской Думы с последующим утверждением 10 проектов решений о внесении изменений «Комплексную программу по формированию рынка доступного жилья и обеспечению комфортных условий проживания населения ЗАТО г. Сарова Нижегородской области на 2006–2010 годы», утвержденной решение городской Думы от 24.11.2005 года №156/4-гд.