08.10.2009    98/4-гд

О текущем выполнении целевой программы

«Организация мероприятий по охране

окружающей среды в городе Сарове

на 2009-2011 г.г.»

Заслушав информацию Администрации (исх. № 01.13-12/1975 от 21.09.2009) о текущем выполнении целевой программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды в городе Сарове на 2009-2011г.г.», утверждённой решением городской Думы от 18.12.2008 №116/4-гд,  городская Дума

решила:

Отчёт о текущем выполнении целевой программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды в городе Сарове на 2009-2011г.г.» принять к сведению (прилагается).

и.о.Главы города									А.М. Тихонов

Приложение

к решению городской Думы

от 08.10.2009 № 98/4-гд

Отчет о выполнении целевой программы

«Организация мероприятий по охране окружающей среды

в городе Сарове на 2009-2011г.г.» (по состоянию на 01.09.2009)

В рамках реализации целевой программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды в городе Сарове на 2009-2011г.г.», утвержденной решением городской Думы от 18.12.2008 № 116/4-гд на природоохранные мероприятия в 2009 году запланировано расходов на сумму 4800 тыс. рублей, за 8 месяцев 2009 года освоено – 3071,50 тыс. рублей. (64% от запланированного).

Мероприятия по охране окружающей среды проводились по следующим направлениям (в соответствии с приказом Минфина РФ от 25.12.2008 №145н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ»):

- сбор и удаление отходов и очистка сточных вод,

- охрана растительных и животных видов и среды их обитания,

- прочие мероприятия в области охраны окружающей среды.

Мероприятия, выполняемые в 2009 г. (по состоянию на 01.09.2009) по целевой программе

«Организация мероприятий по охране окружающей среды в городе Сарове на 2009-2011г.г.»

| № | Наименование мероприятия | Планируемая сумма на 2009 г., руб. | Израсходовано за 8 месяцев, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. СБОР И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ и ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД |
| 1.1 | Сбор и вывоз на утилизацию с территории города Сарова бесхозных ртутьсодержащих ламп. | 10 000,0 | 0,0 | С городских территорий собираются брошенные ртутные лампы и выво-зятся на утилизацию |
| 1.2 | Приобретение и установка 25 бункеров емкостью 8 куб.м для сбора отходов растениеводства от садоводческой деятельности на территории садоводческих товариществ "Красная Звезда" ( 12шт.), "Заветы Мичурина"(3 шт.), "Союз"(3 шт.), "Строитель" (2 шт.), "Восход"(3шт.), им.Ю.А.Гагарина (2шт.) | 200 000,0 | 168 000,0 | Приобретено 8 бунке-ров, установлены на территории с/т «Красная Звезда», в местах сог-лосованных с МУ «ДЭП» и с/т |
| 1.3 | Сбор и вывоз на утилизацию отходов растениеводства от садоводческой деятельности с территорий садоводческих товариществ "Красная Звезда", "Заветы Мичурина", "Союз", "Строитель", "Восход", им.Ю.А.Гагарина | 200 000,0 | 150 000,0 | Вывезено 500 куб.м отходов растениеводства с территорий с/т «Крас-ная Звезда», «Союз», «Строитель», «Заветы Мичурина», им.Ю.А. Га-гарина. Вывоз осуществ-ляется ежемесячно |
| 1.4 | Приобретение и установка бункеров емкостью 8 куб.м и контейнеров для сбора опасных отходов (обтирочные материалы, загрязненные маслами, остатки аккумуляторов, полиэтилен, пластмасса, резина) на территории гаражно-строительных кооперативов | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Сбор и вывоз на переработку бесхозных отработанных автопокрышек и металлолома, собранных на общегородских территориях | 50 000,0 | 0,0 | Собрано на городских территориях 52 ед. бесхозного металлолома (автомобили) и 200 автопокрышек |
| 1.6 | Сбор и вывоз на утилизацию отработанных машинных масел, собранных с территорий гаражно-строительных кооперативов | 10 000,0 | 0,0 |  |
| Итого по разделу: | 470 000,0 | 318 000 |  |
| II. ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ВИДОВ и СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ |
| 2.1 | Охрана водных ресурсов |
| 2.1.1 | Очистка водоохранных зон и прибрежных полос р.Сатис, р.Саровка и р.Вичкинза от бытовых отходов,остатков древесины, поваленных и затонувших деревьев, сухостойных и аварийно-опасных деревьев, поросли | 685 000,0 | 544 004,5 | Сбор мусора территорий водоохранных зон на площади 48 га. За 8 месяцев собрано и выве-зено на полигон ТБО 293 куб.м .Удалено 200 сухостойных деревьев |
| 2.1.2 | Реализация мероприятий комплексного испо-льзования водных объектов ЗАТО г.Саров (обустройство мест массового отдыха населения). | 1 000 000,0 | 994 962,19 | На южном берегу пруда Боровое установлено 14 МАФ |
|  | Итого по п.2.1 | 1 685 000,0 | 1 538 966,69 |  |
| 2.2 | Сохранение биоразнообразия на территории города Сарова |
| 2.2.1 | Реализация Проекта ландшафтного устройства лесных участков в селитебной зоне г.Саров. | 400 000,0 | 397 210,0 | С целью расчистки захламленности убрано более 240 сухостойных, аварийно-опасных и потерявших эстетичес-кий вид деревьев |
| 2.2.2 | Реализация мероприятий в соответствии с Лесным Кодексом, в т.ч. проведение лесоустройства, разработка лесохозяйственного регламента. | 1 000 000,0 | 300 000,0 | Проведено лесоустрой-ство, разрабатывается лесохозяйственный рег-ламент для городских лесов для площади 6590 га |
| 2.2.3 | Подготовка и издание фильма "Особо охраняемые природные территории г.Сарова". | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.4 | Организация семинаров и конференций по вопросам биоразнообразия города Сарова | 60 000,0 | 5 040,0 | На базе МОУДОД ЦВР проведена конференция «Открытие родной земли» |
| 2.2.5 | Разработка и издание кадастра животного и растительного мира города Сарова | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.6 | Издательская деятельность | 50 000,0 | 0,0 | Готовится к выпуску брошюра «Памятники природы города Сарова» |
| 2.2.7 | Размещение социальной рекламы по вопросам охраны окружающей среды | 100 000,0 | 100 000,0 | Реклама по вопросам охраны окружающей среды размещалась на баннерах и щитах с апреля по июль |
| 2.2.8 | Организация мероприятий по проведению природоохранных и экологических акций | 150 000,0 | 80 000,0 | Проведена акции «Марш парков» |
| 2.2.9 | Освещение природоохранной деятельности через СМИ | 60 000,0 | 26 000,0 | Ежемесячно на Канале-16 освещались природо-охранные мероприятия |
| 2.2.10 | Обеспечение функционирования экологического сайта ЗАТО г.Саров | 40 000,0 | 26 664,0 | Сведения о природо-охранных акциях разме-щается на экологи-ческом сайте |
| 2.2.11 | Выпуск доклада о состоянии окружающей среды на территории города Сарова | 60 000,0 | 0,0 | Готовится к выпуску Доклад о состоянии окружающей среды на территории г.Сарова в 2008 г. |
|  | Итого по п. 2.2 | 1 920 000,0 | 934 914,0 |  |
| Итого по разделу II: | 3 605 000,0 | 2 473 880,69 |  |
| III. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
| 3.1 | Обеспечение гидрометеорологической безопасности и мониторинга загрязняющей среды |
| 3.1.1 | Обеспечение проведения наблюдений за гидрологическим режимом р.Сатис и р.Саровка | 550 000,0 | 231 000,0 | Ежедневно проводятся гидрологические наблю-дения на р.Сатис и р.Саровка |
| 3.1.2 | Обеспечение гидрохимических и гидробиологических наблюдений на р.Сатис и р.Саровка | 170 000,0 | 48 620,0 | Проводятся наблюдения на р.Сатис и р.Саровка, отчет о мониторинге загрязнения будет пред-ставлен в конце 2009 г. |
| 3.1.3 | Организация получения информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе Сарове | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.4 | Организация наблюдений за загрязнением почвенного и снежного покрова города Сарова | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.5 | Обслуживание органов местного самоуправления климатической и режимной гидрометеорологической информацией, дополнительной информацией о состоянии окружающей природной среды | 5 000,0 | 0,0 | Информация предоставляется по запросам |
| Итого по разделу III: | 725 000,0 | 279 620,0 |  |
| Всего за 2009 год | 4 800 000,0 | 3 071 500,69 |  |

Наиболее значимые природоохранные мероприятия в 2009 году:

- организация работ по обеспечению гидрологических и гидрохимических наблюдений на водных объектах города Сарова, ежедневно проводятся наблюдения за уровнем, температурным режимом, гидрологическими явлениями на р.Сатис и р.Саровка, ежедекадно измеряется расход воды, в зимний период – измеряется снежный запас. Данные передаются в Верхнее-Волжское Управление по гидрометеорологии и контролю природной среды, используются при прогнозе весеннего паводка;

- проведение комплекса мероприятий по сохранению особо охраняемых природных территорий, обустройство лесных участков на территории города Сарова в районе Заливного луга в рамках «Проекта ландшафтного устройства лесных участков в селитебной зоне г.Саров» (убрано более 240 сухостойных аварийно-опасных и потерявших эстетический вид деревьев);

- проведение лесоустройства городских лесов и разработка лесохозяйственного регламента на площади 6590 га в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации;

- санитарная очистка территорий водоохранных зон от бытовых и промышленных отходов, отходов древесины, уборка сухостойных деревьев (с территории прибрежной полосы р.Сатис удалено около 200 сухостойных деревьев, ежемесячно с мая по октябрь убирается водоохранная зона р.Сатис, р.Саровка, р.Вичкинза);

- сбор с городских территорий, территорий лесных массивов и вывоз на переработку бесхозного металлолома, автопокрышек и брошенных ртутьсодержащих отходов (с городских территорий собрано и вывезено на переработку 52 единицы бесхозного металлолома, 200 автопокрышек);

- реализация мероприятий комплексного использования водных объектов ЗАТО г.Саров - благоустройство зоны отдыха «Пруд Боровое» (на южном берегу пруда Боровое установлено 14 МАФ).

Для садоводческого товарищества «Красная Звезда» приобретено 8 бункеров емкостью 8 куб.м для сбора отходов растениеводства, с июня 2009 года вывезено с территорий садоводческих товариществ около 500 куб.м отходов растениеводства.

В рамках плана экологического просвещения и образования населения города Сарова проведены мероприятия, посвященные дням защиты от экологической опасности, Маршу парков и Международному дню Земли, дню охраны окружающей среды, готовится к выпуску брошюра «Памятники природы города Сарова» и доклад о состоянии окружающей среды на территории города Сарова.